中粮大道等九条市政道路人行道铺装及全部绿化工程监理

招 标 文 件

项目编号：RC-F2021013

招标人（盖章）：黄冈融创建设投资有限公司

日              期：2021年3月

第一章 招标公告

项目编号：RC-F2021013

依据《关于启动中粮大道等九条市政道路人行道铺装及全部绿化工程的函》（黄管规文【2020】30号），根据本项目建设计划的要求，按照《黄冈融创建设投资有限公司工程类项目内部招标（非公开招标）采购制度》（试行））的相关规定，现对该项目的监理进行招标，请各潜在投标人按照招标文件规定的内容，参加本项目投标。

招标文件等相关资料由各潜在投标人登陆黄冈融创建设投资有限公司网站“http://www.hgrcjt.com/”自行下载。

递交投标文件的截止时间(投标截止时间，下同)为 2021年3月18日下午15:00，地点为黄冈融创建设投资有限公司102会议室（以当天实际使用的地点为准）。

逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

联系方式    招标人：黄冈融创建设投资有限公司

地  址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园高新大道特1号

联系人：郭先生

电  话：0713-8396805

2021年3月9日

第二章 投标人须知

| 序 号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名 称：黄冈融创建设投资有限公司 地 址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园高新大道特1号 联系人：郭先生 电 话：0713-8396805 |
| 1.2 | 项目名称 | 中粮大道等九条市政道路人行道铺装及全部绿化工程监理 |
| 1.3 | 项目规模 | 包括黄冈产业园长河西路、邾城大道和平安路南段、中粮大道、华海大道、九天路及望夫墩路、兴黄路、新港北路和春秋路、福江路、福民路等9条道路人行道铺装约165200平方米、道路绿化带约30320平方米和道路两侧公共绿化带约620848平方米。 |
| 1.4 | 项目总投资 | 15000万 |
| 1.5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.6 | 招标范围 | 1、包括施工及保修阶段全过程监理，同时对设计文件提出优化的合理化建议。2、合同约定的其他内容。 |
| 1.7 | 服务期 | 从签订本合同之日起至本工程竣工验收合格保修期满为止。 |
| 1.8 | 服务标准 | 达到工程验收合格标准。 |
| 1.9 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人须具备建设行政主管部门核发的房建工程监理甲级或工程监理综合类资质。 2、项目总监资格：须具备房建工程注册监理工程师执业资格；驻地项目组成员专业技术人员应不少于 3 人；拟派人员需提供近三个月（如因疫情原因近三个月没有缴纳社保，则提供疫情前三个月的社保）依法缴纳社会保险证明材料（缴费单位应与投标单位一致）。 3、财务要求：有注册会计师事务所出具的企业2018年和2019年连续两年年度企业财务状况审计报告（财务状况不应存在资不抵债的情况）。 3、信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2018年2月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。（由投标人在第五章“投标文件格式”自行承诺，否则为废标处理） |
| 1.10 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |
| 1.11 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.13 | 投标人拟分包的工作 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式。 |
| 2.2 | 投标截止时间 | 2021年3月18日下午15：00时 |
| 3.1 | 最高限价 | 以黄冈市审计局审计的建安工程费为计算基数，监理业务报酬率0.65%为最高限价。（监理服务费=黄冈市审计局审计的建安工程费*监理服务费报酬率）投标报价低于或等于最高限价的为有效投标报价,投标报价高于最高限价的为废标。 |
| 3.2 | 投标有效期 | 从开标之日起120（一百二十）个日历天 |
| 3.3 | 是否允许递交备选投标 方案 | 不允许 |
| 3.4 | 签字或盖章要求 | 根据招标文件要求在需要加盖公章及签字的地方签章签字，同时所提供的复印件必须加盖公章。 |
| 3.5 | 投标文件份数 | 3份，一正两副，中标单位需提供电子版投标文件一套。 |
| 3.6 | 装订要求 | 按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 采用 A4或A3纸胶粘的方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 1、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印。正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。 2、投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。 3、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： 投标人的名称和地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启（加盖公章） |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 黄冈融创建设投资有限公司102会议室（以当天实际使用的地点为准） |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由各投标人自检 开标顺序：送达投标文件顺序 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人； 评标专家确定方式：由招标人依法依规组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标人候选人。 |
| 7.2 | 履约担保 | 不需要提交。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 付款方式 | - （1）每期根据经确认的工程建安费乘以中标的监理费报酬率，按进度支付所计算工程监理报酬的80%。 （2）待黄冈市审计局竣工结算审计完成后，最终以竣工结算的工程建安费为取费基数，乘以监理报酬率计算监理业务报酬，支付剩余款项。 （3）投标人在每次收到工程监理业务酬金之前，需提供满足相关要求的增值税专用发票，税费由投标人承担。 （4）本项目工程监理业务酬金经招标人审核支付后，所支付的费用计入工程总投资。 |
| 8.2 | 承诺 | - 投标人不得存在下列情形之一：（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内没有骗取中标或严重违约等。（由各投标人自行承诺）。 - 自收到中标通知书之日起10个工作日完成合同的签订，否则视为投标人自愿放弃中标资格，并承担相关违约责任。（在第五章中进行单独承诺） 3、承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为招标人与我方进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、合同价款、中标人全称、依据招投标文件需补充完善的内容以及招标人认为需要调整的内容，其它条款在合同洽谈阶段不再调整，我方已充分理解并同意。（在第五章中进行单独承诺） 以上承诺需由投标人在第五章“投标文件格式”第十一条“承诺书”进行承诺，否则为废标处理。 |

第三章  评标办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式及签章 | 符合第五章“投标文件格式”的要求、符合招标文件签字、盖章要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（需提供复印件并加盖单位公章） |
|  |  | 资质等级 | 具备有效的资质证书复印件（需提供复印件并加盖单位公章） |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.9项规定 |
| 1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.6项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于招标控制价 |
|  |  | 承诺 | 符合第二章“投标人须知”第8.2项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.1 | 分值构成 （总分100分） | （详见3.1~3.5条评分因素、标准分及评分标准） |  |
| 2.2 | 评标价确定方法 | 评标价＝投标报价。 |  |
| 2.3 | 评标基准价计算方法 | 若有效投标大于五家（含五家），评标价基准价为各有效投标的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标少于五家（不含五家），则评标价基准价为所有有效投标报价的算术平均值。 |  |
| 条款号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 3.1 | 投标报价 | 80 分 | - 1、投标报价的偏差率的计算： - 偏差率=100%×¦（投标人报价-评标基准价）｜/ 评标基准价 - 2、投标报价得分计算： - （1）投标人报价高于评标基准价的，投标报价得分=80-投标报价偏差率×100×1，投标报价得分≥0。 （2）投标人报价低于评标基准价的，投标报价得分=80-投标报价偏差率×100×0.5，投标报价得分≥0（精确到小数点后两位） |
| 3.2 | 项目负责人 | 4分 | 1、负责人专业为本工程主导专业注册监理工程师的得2分，不是主导专业的得1分。 2、负责人有中级工程师及以上职称的得2分。 （须提供证书复印件，且在本单位注册） |
| 3.3 | 项目团队 | 4分 | 本项目除项目负责人外另配备不少于两名监理人员，其中一人为注册监理工程师得基本分2分（否则，不得此分）；在此基础上另多拟派本项目注册监理工程师一名得 1 分，此项最多得 2 分。（须提供证书复印件，且在本单位注册） |
| 3.4 | 项目业绩 | 12分 | 企业近3年（2018年3月1日至今，以合同签订时间为准）有一项类似工程（单个工程监理业绩在5000万元及以上市政工程（含绿化工程））的工程监理业绩得3分，本项最多得12分。 （需提供本单位中标通知书或合同复印件加盖公章，没有不得分） |

注：评分标准中评分因素及标准所涉及的有关资料，投标人须在投标文件中提供，否则视为不具备该项得分的条件。

第四章  合同条款及格式

合同编号：RC-F2021013

建设工程监理合同

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

第一部分  协议书

委托人（甲方）：黄冈融创建设投资有限公司

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：                ；

2. 工程地点：黄冈产业园内；

3. 工程项目总投资：15000万元；

4. 计划开工日期：

5. 监理范围：包括施工及保修阶段全过程监理，同时对设计文件提出优化的合理化建议。

6. 工程质量：达到施工验收合格标准。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

- 总监理工程师姓名：      ，联系方式        身份证号：        ，注册号：      。

- 甲方项目负责人

- 甲方姓名负责人姓名：         （联系方式）

- 六、签约酬金

签约酬金：本工程监理酬金根据投标报价书，以黄冈市审计局审计的建安工程费为计算基数，监理业务报酬率    %作为本项目合同价。（监理服务费=黄冈市审计局审计的建安工程费*监理服务费报酬率）

- 七、期限

1. 监理期限：

施工监理服务期限：从签订本合同之日起至本工程竣工验收合格保修期满为止。

- 八、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

- 九、合同订立

1. 订立时间： 2021年3 月    日。

2. 订立地点： 黄冈市黄州区 。

3. 本合同一式 柒 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份，政府备案部门 壹 份。

委托人：（盖章）                监理人：（盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签章）              的代理人：（签章）

开户银行： 交通银行黄冈分行营业部    开户银行：

账号： 424066521010000006789    账号：

电话：                          电话：

纳税人识别号：                  纳税人识别号：

电子邮箱：                      电子邮箱：

第二部分  通用条件

详见《建设工程监理合同》（GF—2012—0202）第二部分通用条件，正文略。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 无 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按照通用条款执行 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括黄冈产业园长河西路、邾城大道和平安路南段、中粮大道、华海大道、九天路及望夫墩路、兴黄路、新港北路和春秋路、福江路、福民路等9条道路人行道铺装约165200平方米、道路绿化带约30320平方米和道路两侧公共绿化带约620848平方米。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1.协助委托人办理工程开工前的有关手续。

2.督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

3.分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

4.根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量并复核工程造价，签署付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；
    5.对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人意见，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认；
    6.协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，提出处理意见；督促检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；
    7.协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项；并做好会议记要。
    8.督促检查承包人的安全生产，文明施工；做好安全管理和督查工作，并配合工程管理部的检查。
    9.组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改，并协助委托人组织竣工验收；
    10.及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；每月于28日之前提交工程形象影像资料;
    11.协助委托人整理审核承包人合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；
    12.提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务；
    13.监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况；

14.监理人必须按招标人要求对暂定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价。

15.未尽事宜按监理的有关法律法规执行。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1.适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）部门规章及湖北省、黄冈市相关的法律、法规。

2.经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

3.国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

4.工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

5.现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

6.依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议；

7.依法成立的工程建设监理合同（或协议） 。

2.2.2 相关服务依据包括：  /  。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按照通用条款执行 。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：     /      。

- 在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                                                        按通用条款执行 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

1.监理人应在工程开工前14日向委托人提供2套《监理规划》；

2.监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》；

3.监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前14日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：     委托人。

监理人应在本合同终止后 3 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 委托人协助解决办公用房，其他用房监理人自行解决，具体双方另行协商 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：     。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  100%  ，汇率为：      。

5.3 支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：本工程监理酬金根据投标报价书，以黄冈市审计局审计的建安工程费为计算基数，监理业务报酬率    %作为本项目合同价。（以上价款含工程监理的正常工作、附加工作、额外工作的所有工作内容）。

酬金的支付：

（1）每期根据经确认的工程建安费乘以中标的监理费报酬率，按进度支付所计算工程监理报酬的80%。
    （2）待黄冈市审计局竣工结算审计完成后，最终以竣工结算的工程建安费为取费基数，乘以监理报酬率计算监理业务报酬，支付剩余款项。
    （3）投标人在每次收到工程监理业务酬金之前，需提供满足相关要求的增值税专用发票，税费由投标人承担。
    （4）本项目工程监理业务酬金经招标人审核支付后，所支付的费用计入工程总投资。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交黄冈市政府相关工程主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式：

（1）提请黄冈仲裁委员会进行仲裁。

（2）向黄冈市人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。

监理人申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。

第三方申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

9. 补充条款

9.1监理机构应向发包人提供的信息和文件：

9.1.1定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

1.项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

2.大事记。

3.工程进度与形象进度。

4.资金到位和使用情况。

5.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6.合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

7.现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9.施工人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10.安全和环境保护。

11.进度款支付情况。

12.工程进展图片。

13.其他。

9.1.2不定期的监理工作报告

1.关于工程优化设计、工程变更的建议。

2.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3.工程进度预测分析报告。

9.1.3日常监理文件

1.监理日记及施工大事记。

2.施工计划批复文件。

3.施工措施批复文件。

4.施工进度调整批复文件。

5.进度款支付确认文件。

6.索赔受理、调查及处理文件。

7.监理协调会议纪要文件。

8.其他监理业务往来文件。

9.1.4文件报送份数：根据招标人的需要另定。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：             /               。

A-2 设计阶段：             /               。

A-3 保修阶段： 监理人须完成本工程保修期内的监理人应完成的工作，且费用包含在合同价中。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 施工阶段和保修阶段的其他应由监理人完成的其他服务，且费用包含在合同价中。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

委托人不委派任何人员，除施工现场委托人负责协调施工单位向监理单位提供一间办公室使用外，委托人不再提供任何房屋和设备，全部由监理人配备且费用包含在合同价中。

附件一：附加协议条款

附件二：黄冈融创建设投资有限公司工程项目监理管理办法

附件三：监理人项目管理机构组成表

附件一：附加协议条款

- 1. 总监理工程师姓名：     ，身份证号：        注册号：   应是合同所述的工程师，且该总监及主要监理人员需对本工程全程负责。总监理工程师不得变更（发包人要求更换的除外），否则按合同价款10%予以处罚。总监理工程师每月到岗时间不少于24天，总监代表和主要专业监理工程师每月到岗时间不少于26天。否则总监缺勤按800元/日罚款，若总监理工程师连续缺勤15日及以上的（特殊原因除外），委托人有权终止合同。总监代表和其他主要专业工程师缺勤按500元/日罚款。委托人现场代表负责对以上考勤进行抽查。

2. 监理人应在委托的工作范围内，规范监理工作，严禁利用职权向承包人推荐建筑材料、相关设备、分包单位、检测机构或接受、索要承包人的钱、物及其他有价值的票、证、卡等，一经发现将罚款20000元/次。

3. 监理人应在委托的工作范围内，严格控制工程质量。若因监理人职责不到位或与承包人串通弄虚作假等原因造成工程质量事故的，按不低于30000元/次予以罚款，上限为监理合同中相应部分监理费的20%。造成严重后果的，将追溯监理人责任，监理人赔偿质量造成的损失，且委托人有权终止合同。

4. 监理人应在委托的工作范围内，按审批的总进度计划严格控制工程进度。若因监理人职责不到位或监理人未采取有效措施甚至无有效措施的，造成实际工期与计划工期滞后两周以上的，委托人可对监理人进行罚款10000元/次，且委托人有权终止合同。

5. 监理人应在委托的工作范围内，严格控制工程投资。若因监理人职责不到位原因造成原始记录缺失或越权审批等造成经济纠纷，或与承包人串通弄虚作假以增加或虚报工程款的，一经发现，将罚款50000元/次，且委托人有权终止合同。

6. 监理人应在委托的工作范围内，严格控制工地安全施工。若因监理人职责不到位原因对安全隐患未提出整改意见并督促落实而造成的安全事故，委托人有权对监理人进行5000元/次的经济处罚，若出现人员伤亡事故的，可按50000元/次予以处罚。

7. 严格据实核签月进度计量，如发现弄虚作假多签计量，罚款20000元/次。

8. 监理人应在委托的工作范围内，审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，如未按规定进行检验或抽检，一经发现，将罚款10000元/次。

9. 本监理工程严格按照《黄冈融创建设投资有限公司工程项目监理管理办法》执行。

附件二：

黄冈融创建设投资有限公司

工程项目监理管理办法

黄冈融创建设投资有限公司为了加强黄冈产业园的建设投资管理，更好的服务园区，现要求凡是在融创建投从事项目监理的公司，在按国家相关规定的工程监理服务范围和要求的同时，结合园区项目建设管理的实际情况和有关规定，特制黄冈融创建投工程项目监理管理办法，其重点要求如下：

一、在签订项目工程监理合同后，根据该项目的建设内容，由融创建投工程管理部以书面的形式对现场监理人员配备提出具体要求，监理单位按要求选派监理人员，并经该项目的甲方项目管理工程师考查并报工程管理部批准后方能上岗。

二、项目开工前项目监理部对融创建投工程管理部提交《项目施工前期监理工作报告》。报告中应包括踏勘现场情况；熟悉施工图并对图纸中存在的问题提出意见和建议；分析项目的质量控制重点，并制定相应的控制措施；分析项目进度控制的影响因素，制定进度控制计划和保证措施；分析项目特征并提出安全管理重点和保证措施。

三、根据国家有关法律、法规、招、投标文件及工程施工合同等，明确项目工程量签证范围并提交甲方项目工程师核准。

四、督促和协助及时办理开工的各项基建手续。

五、项目周例会由项目总监主持，并提交每周质量评估报告和周进度分析报告，并制定下周质量、安全控制重点和下周进度计划。

六、负责起草有关工程变更和增补事项的初步方案和报告。

七、及时办理甲方项目管理工程师交办的有关项目的其它任务。

八、及时给甲方项目管理工程师报告可能影响工程质量、进度和安全的隐患，并提出相应的保证措施

九、督促并指导施工单位收集、整理竣工资料，核实竣工资料的真实性、完整性是否符合备案要求，确保竣工验收按期进行。

十、项目监理部需确保每天24小时信息畅通。

十一、甲方项目工程师有权更换不合格的项目监理人员，对不合格的监理单位有权报请公司拒绝该监理单位参与公司其它项目的投标活动。

黄冈融创建设投资有限公司

二〇一八年三月

附件三：

项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员按委托人要求根据项目进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年       月      日

目录：

投标人根据后续内容自行编制目录。

一、投标函

致：                              （招标人名称）

(一) 根据已收到的                               工程建设监理的招标文件，遵照《湖北省建设工程施工招标投标管理办法》和《湖北省建设工程监理招标投标实施办法》的规定，在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）监理招标文件的全部内容后，我方兹以黄冈市审计局审计的建安工程费为计算基数，工程监理费报酬率    %作为本项目的投标报价，招标人不再额外支付任何费用。

（二）我单位将严格按监理人员职业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、监理规划及实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

(三)随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

三、授权委托书

本人       （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件；

法定代表人身份证复印件。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注：如法定代表人亲自参与则无需提供。

- 资格审查证明材料

（一）投标人基本情况表

| 投标人 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、监理人员一览表

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 社保缴纳情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

六、监理大纲（格式自理）

七、拟用于本工程的主要监理检测仪器计划表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照和资质证书等资料

【注：投标人需提供营业执照和资质证书等资料复印件。】

九、近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖投标单位公章。

十、近三年完成的类似项目情况表（后附合同等相关资料）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 造价咨询负责人及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 十一、承诺书

承   诺   书

我公司郑重承诺：

- 近年没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；没有骗取中标或严重违约等。

- 本项目合同实施过程中，根据经发包人和有关单位（部门）认可的方案，结合发包人施工需要及其他原因，实际的承包范围可能会做调整（增加或减少工作内容），不视为发包人违约，增减工作内容的费用按合同约定的程序和计量计价方式进行计算，承包人不得对此提出异议，发包人亦不接受承包人由此提出的综合单价调整或其它索赔，工期是否随之增减以发包人书面确认为准。

三、我方承诺最终监理报酬结算金额不超过100万元。

（备注：投标文件中相关复印件需要加盖公章。）