江影路电力杆线迁改工程设计施工一体化

招 标 文 件

项目编号：RC-GS2021026

招标人（盖章）：黄冈融创建设投资有限公司

日              期：2021年11月

第一章 招标公告

项目编号：RC-GS2021026

依据黄管规文[2021]54号《关于启动江影路电力杆线迁改的函》，为加快推进江影路道路施工进度，按照《黄冈融创建设投资有限公司工程类项目内部招标（非公开招标）采购制度》（试行））的相关规定，现对该项目的设计及施工进行招标，请各潜在投标人按照招标文件规定的内容，参加本项目投标。

招标文件等相关资料由各潜在投标人登陆黄冈融创建设投资有限公司网站“http://www.hgrcjt.com/”自行下载。

递交投标文件的截止时间(投标截止时间，下同)为 2021年11月18日上午09:30，地点为黄冈融创建设投资有限公司9楼会议室（以当天实际使用的地点为准）。

逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

联系方式    招标人：黄冈融创建设投资有限公司

地  址：黄冈高新技术产业开发区黄冈大道15号

联系人：索思思

电  话：0713-8396821

2021年 11月15日

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：黄冈融创建设投资有限公司 地 址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园黄冈大道15号 联系人：索思思 电 话：0713-8396821 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 江影路电力杆线迁改工程设计施工一体化 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 江影路电力杆线迁改工程，迁改内容主要包括唐渡二路至唐渡三路段落（包含道路交叉口）范围内全部高压杆线。最终以经审批的施工图设计文件以及经黄冈市投资评审管理办公室评审的施工图清单预算文件为准。 为保证本项目顺利实施所涉及的施工图设计及施工一体化建设任务。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：15日历天（含设计），具体开工时间以招标人通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计质量标准：符合国家有关设计管理规定且满足国网黄冈供电公司高新区供电中心有关要求； 施工质量标准：达到施工验收合格标准且满足国网黄冈供电公司高新区供电中心验收标准，满足接驳要求，并保证系统投入正常使用。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 投标人应具备以下资质： - 1.资质条件：须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或送变电工程专业承包叁级及以上资质。 2.人员资格： ①拟派项目经理须具备电力工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理； ②项目技术负责人资格需具有电力工程等相关专业中级及以上职称或资格证书。 ③项目部其他管理人员需具有相关专业执业资格证的五大员（施工员、造价员、材料员、质检员、安全员）等人员的任职资格证件 ④拟派人员需提供近三个月依法缴纳社会保险证明材料（缴费单位应与投标单位一致）。 3. 业绩要求：近三年（从2018年11月至申请截止日）至少具备一项单项合同金额在80万元及以上同类别的的电力工程业绩（提供合同书关键页和竣工验收证书，以合同签订日期为准）。 4.信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2018年11月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。 5.财务要求：有注册会计师事务所出具的企业2020年度企业财务状况审计报告（财务状况不应存在资不抵债的情况） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 投标人拟分包的工作 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式；（6）技术标准和要求；（7）投标人须知前附表规定的其他材料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年11月18日9：30时前 |
| 3.2 | 最高限价 | - 设计费最高投标限价为3万元。2、建筑安装工程费最高投标报价取费系数97%。按照工程量清单计价的方式，采用“鄂建办[2018]27 号发布的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省机电工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北施工机具使用使用费定额》（若以上定额缺项，可执行有关行业最新定额）及黄冈市建设工程造价管理站发布的相关计价文件计算建筑安装工程费，且经黄冈市投资评审管理办公室评审及签批后，再乘以相应投标报价取费系数（以投标人报价为准）计算本合同建筑安装工程费。 2、投标报价低于或等于招标控制价及综合单价最高限价的为有效投标报价,投标报价高于招标控制价及综合单价最高限价的为废标。 3、投标人须对设计费和建安工程费同时填报。 |
| 3.2.1 | 投标报价的其他要求 | 本次招标采用“设计费总价包干”和“建筑安装工程费取费系数”的报价方式。即：（1）设计费采用总价包干，由投标人在设计费最高投标限价内，自由竞价，中标价包括但不限于为完成本工程设计及全过程服务工作所发生的人工费、设计费（涵盖的工作内容在建设期内出现设计变更等增加的设计工作）、材料费、机械费、设备和人员多次进出场、差旅费、住宿费、印刷费、快递费、刻录光盘、U盘、管理费、利润、税金、风险、软件使用费及编制费等全部费用，在合同履行过程中除子项目取消设计费相应扣减外不做任何调整。（2）建筑安装工程费采用取费系数报价的方式。建筑安装工程费为经黄冈市投资评审管理办公室评审及签批后的建安工程费*建筑安装工程费中标取费系数。最终按合同约定以审计机构审定为准。（3）投标报价包含投标人应承担的各项税金。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120天 |
| 3.5.1 | 类似项目（评分用） | 单项施工合同金额在80万元及以上的同类别的的机电工程。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标 方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 根据招标文件要求在需要加盖公章及签字的地方签章签字，同时所提供的复印件必须加盖公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 2份，一正一副。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 采用 A4或A3纸胶粘的方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 1、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印。正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。 2、投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。 3、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： 投标人的名称和地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启（加盖公章） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 黄冈融创建设投资有限公司9楼会议室（以当天实际使用的地点为准） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由各投标人自检 开标顺序：送达投标文件顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人； 评标专家确定方式：由招标人依法依规组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是。 |
| 7.3 | 履约担保 | 不需要提交。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 补充说明 | 1、参与本项目投标人提供的投标资料必须真实可靠，若提供虚假资料骗取中标，招标人将报请黄冈市建筑市场监督管理办公室严格处理。 2、中标单位的配备人员，必须是投标文件中承诺的配备人员。如不是，业主有权向有关行政主管部门投诉。 投标人业绩如经招标人查询有虚假情况，投标将被否决。 3、本项目不进行材料价差调整。 4、计量计价：执行鄂建文[2013]39号《关于<房屋建筑与装饰工程工程量计价算规范>(GB50584-2013)等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及黄冈市相关规定和文件，并根据施工期间黄冈市造价管理部门发布《黄冈工程造价信息》，若黄冈材料信息价缺项，可参照武汉市同期材料信息价；若再缺项，可由招标人、造价监管单位及承包人共同询价确定，最终按经黄冈市投资评审管理办公室评审及签批的建安工程费进行总价下浮。 5、本项目所涉及的设计费（包括但不限于与职能部门的沟通协调、方案评审、施工图编制和审核、施工图预算编制、印刷、税金等满足施工的一切设计工作及3.2.1设计包干价所含的全部内容）由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不再以任何形式对设计费进行确认和支付。 6、投标人进场施工前，应向黄冈产业园管理委员会及相关主管部门单位提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，投标人必须遵守黄冈产业园管理委员会及相关主管部门单位对现场场容场貌的统一规划及管理。 7、投标人应接受黄冈产业园管理委员会及相关主管部门单位的安全文明施工监控、安全、消防检查工作，并落实整改事宜。 8、投标人负责清运自己的垃圾，做到工完场清。 9、如因政府文件规定，施工图预算审批机构发生变化，则施工图预算审批机构以重新确认的机构为准。 |
| 9.2 | 付款方式 | - 本项目无预付款； - 完成全部施工任务，经相关部门验收合格，并移交至国网黄冈供电公司高新区供电中心，交接手续作为支付的前置条件，甲方向乙方支付至造价监管单位审核金额的80%；； - 按程序经审计单位审核，并办理结算手续后，累计支付至审核金额的97%；剩余3%作为本项目的质量保证金；质保期满后30个工作日内，招标人无息结清余款； - 每一次支付，中标人需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，中标人需开具全额发票，税费由中标人承担。 |
| 9.3 | 承诺 | - 投标人不得存在下列情形之一：（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内没有骗取中标或严重违约等。（由各投标人自行承诺）。 - 投标人必须出具以下承诺： - 对本次投标申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责,如有虚假,将视同放弃投标资格。 - （2）承诺不拖欠农民工工资，并执行国家、湖北省、黄冈市有关农民工的相关文件，同时完全响应招标人发布的有关农民工的管理办法。 - 如该项目中标, 我公司投标文件中配备的建造师(或项目经理)、设计负责人、技术负责人及五大员，在该项目开工时全部到场进行施工管理并在建设单位登记备案；否则可由建设单位报请监管部门按相关程序责令我公司无条件退场，所有因此造成的损失由我公司自行承担。 - （4）如该项目中标, 我公司将按所作出的承诺履行职责，如出现投标文件中配备管理人员不到场、转包分包工程、拖欠民工工资等现象，可由建设单位报请监管部门按相关程序在全国范围内公示我公司的不良行为，所有因此造成的损失由我公司自行承担。 - （5）如该项目中标，我公司将无条件接受招标文件的全部条款、在签订合同时不再向招标人提出附加条件，否则招标人有权取消我公司中标资格，并按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。同时愿接受有关行政监督部门的的处罚。 （6）承诺所设计的施工图纸有效并对其内容负责，且能满足国家有关设计管理规定、现场施工要求和国网黄冈供电公司高新区供电中心有关要求。 3、承诺保证施工图纸经过国网黄冈供电公司高新区供电中心的书面确认，且投标人认可黄冈市投资评审管理办公室评审及签批的建安工程费。 4、承诺如出现未按图施工、未得到招标人和国网黄冈供电公司高新区供电中心许可的情况，相应工作内容不予结算计量。 5、承诺负责与国网黄冈供电公司高新区供电中心以及相关职能部门对接，完成一切满足施工条件的准备工作，以及施工和竣工验收期间的一切协调及服务工作，所产生的一切费用已在投标报价中综合考虑，招标人不再以任何形式单独确认和支付。 6、承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为招标人与我公司进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、合同价款、中标人全称、依据招投标文件需补充完善的内容以及招标人认为需要调整的内容，其它条款在合同洽谈阶段不再调整，我公司已充分理解并同意。 以上承诺需由投标人在第六章“投标文件格式”进行承诺，否则为废标处理。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和其他要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及招标控制价（附电子版本）；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）已标价工程量清单（附电子标书）；

（8）施工组织设计；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 本次招标采用“设计费总价包干”和“建筑安装工程费取费系数”的报价方式。。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、设计以及影响投标报价的其他要素，并结合市场情况进行投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “投标人其他要求”“应附近三年内没有重大质量安全事故或骗取中标现象；没有被责令停业、投标资格被取消情况；没有财产被接管、冻结、破产状况”的承诺书原件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 投标人须知前附表要求投标人提供证件原件的，原件应单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位章。

4.1.4 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项或第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

投标人参加开标会的代表每人只能代表一种身份出席,在开标会入场时由其签字确认。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由融创公司工程管理部、融创公司合同预算部安排专业人员组成评标小组。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者相关行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

由评标委员会直接确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保：本项目不需要提交履约担保。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、计量认证证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式及签章 | 符合第六章“投标文件格式”的要求、符合招标文件签字、盖章要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照需提供复印件（加盖单位公章） |
|  |  | 资质等级 | 具备有效的资质证书复印件（加盖单位公章） |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于招标控制价 |
|  |  | 承诺 | 符合第二章“投标人须知”第9.3项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | （详见2.2.4（1）~2.2.4（13）条评分因素、标准分及评分标准） |  |
| 2.2.2 | 评标价确定方法 | 评标价＝投标报价。 |  |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 若有效投标少于五家（不含五家），则以所有有效投标报价的算术平均值，作为评标基准价； 若有效投标大于五家（含五家），则以各有效投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值，作为评标基准价。 |  |
| 条款号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 | 设计费 5分 | 各有效投标报价每高于评标基准价1%，投标报价得分扣0.1分，各有效投标报价每低于评标基准价1%，投标报价得分扣0.2分，投标报价得分扣完为止。（精确到小数点后两位） |
|  |  | 建筑安装工程费 55分 | 各有效投标报价每高于评标基准价1%，投标报价得分扣0.1分，各有效投标报价每低于评标基准价1%，投标报价得分扣0.2分，投标报价得分扣完为止。（精确到小数点后两位） |
| 2.2.4 （2） | 业绩 | 4分 | 投标人近3年内(2018年11月至今，以合同签订日期为准)承担同类别的的机电工程的业绩。每个得2分，此项最多得4分。提供合同的清晰复印件加盖投标人公章。 |
| 2.2.4 （3） | 项目成员 | 6分 | - 项目经理（2分）：拟任本项目经理具备国家一级注册建造师（机电工程）证书的得2分，具备国家二级注册建造师（机电工程）证书的得0.5分。（项目经理需提供行业行政主管部门颁发的岗位证书及近六个月社保缴纳证明，未提供本项不得分） 2、项目技术负责人资格（2分）：具有电力工程等相关专业高级职称或资格证书的得2分，具有电力工程等相关专业中级职称或资格证书得1分。（提供行业行政主管部门颁发的岗位证书及近六个月社保缴纳证明，不齐全或其他情况不得分，未提供本项不得分） 3、项目实施人员（2分）：拟派的项目部成员需配齐施工员、质量员、材料员、资料员、安全员各1名，电工2名，上述人员证件均齐全的得2分，否则不得分。（提供行业行政主管部门颁发的岗位证书及近六个月社保缴纳证明，不齐全或其他情况不得分） 注：以上证明材料均要求提供复印件加盖投标人公章。 |
| 2.2.4 （4） | 项目组织实施方案 | 30分 | 1、投标人的项目实施方案施工内容标准明确、措施完善、可操作性强的，得10~20分；每项施工内容标准基本明确、措施基本完善、基本可操作的，得0~10分。不符合项目实际情况或不满足项目要求的，不得分。 2、投标人的设备安装方案、施工进度计划、工期保证措施符合项目要求、目标清晰、措施完善、可操作性强的，得5~10分；目标不够清晰、措施不够完善、具有一定可操作性的，得0~5分；不符合项目实际情况或不满足项目要求的，不得分。 |

注：

- 项目经理资格，需提供相关职称证书复印件，并按《投标人须知前附表》要求签章。

- 技术负责人资格，需提供相关职称证书复印件，以作为认定从事专业工作年限的依据，并按《投标人须知前附表》要求签章。

- 类似业绩，需提供相关（施工合同协议书、竣工验收证书，以施工合同的日期为准）复印件，并按《投标人须知前附表》要求签章。

第四章  合同条款及格式

江影路电力杆线迁改工程

设计施工一体化合同

（合同编号：RC-GS2021026）

发包方(甲方)：黄冈融创建设投资有限公司

承包方(乙方)：

发包人（甲方）：黄冈融创建设投资有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及行业的有关规定，结合本工程招标文件、投标文件和项目实际情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称：江影路电力杆线迁改工程设计施工一体化（以下简称“本工程”）。

1.2工程地点：黄冈市黄州区黄冈产业园内。

1.3工作内容：为保证本工程顺利实施所涉及的方案设计、初步设计、施工图设计（含施工图预算编制、各类专项设计、非标准设备设计）及施工一体化建设任务。

第二条 工程工期

合同工期：15日历天（含设计），具体开工时间以甲方通知为准。如因下雨、大风等天气原因无法施工，工期酌情顺延。

本工程若截至计划开工日期，本工程尚不具备开工条件的，甲方可根据工作准备情况随时调整开工日期，具体调整方式以甲方书面通知为准，乙方应予遵照执行，并不得以此为由拒绝或拖延施工，也不得以此为由向甲方提出索赔或要求调整合同价款，否则甲方有权解除本工程合同并要求乙方按照本工程合同价款的10%承担违约责任。

第三条 承包方式及合同价款

3.1承包方式

乙方施工范围以黄冈市相关职能部门和甲方认可的实施方案，经乙方设计及甲方、国网黄冈供电公司高新区供电中心确认的施工图纸和黄冈市投资评审管理办公室评审后的工程量清单为准，采取包设计、人工费、包材料费、包机械费（含进退场）、包现场搬运和保管费、垂直运输费、包场地清洁、包垃圾清理外运、包安全文明施工、包安全、包工期、包质量、包保险、保利润、包夜间施工、包工具、包机械设备及燃料、包管理费、包方案、包设计、包税金、承担各类风险等（包括但不限于人工及物价上涨、政府文件规定、不可预见费用等）方式进行施工承包。

3.2合同价款及其调整

3.2.1本工程设计费为人民币（大写）：       （小写金额：     元），该包干价包含为完成本工程设计及全过程服务工作所发生的人工费、设计费（涵盖的工作内容在建设期内出现设计变更等增加的设计工作）、材料费、机械费、设备和人员多次进出场、差旅费、住宿费、印刷费、快递费、刻录光盘、U盘、管理费、利润、税金、软件使用费及编制费等全部费用，包括但不限于与职能部门的沟通协调、方案评审、施工图编制和审核、施工图预算编制、印刷、税金等满足施工的一切设计工作，甲方不再以任何形式对设计费单独进行确认和支付。在合同履行过程中除子项目取消设计费相应扣减外不做任何调整。

根据黄冈市相关职能部门和甲方认可的实施方案，经乙方设计及甲方、国网黄冈供电公司高新区供电中心确认的施工图纸，由乙方按工程量清单计价模式，执行鄂建文[2013]39号《关于<房屋建筑与装饰工程工程量计价算规范>(GB50584-2013)等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及黄冈市相关规定和文件，并根据施工期间黄冈市造价管理部门发布《黄冈工程造价信息》，若黄冈材料信息价缺项，可参照武汉市同期材料信息价；若再缺项，可由招标人、造价监管单位及承包人共同询价确定，最终按经黄冈市投资评审管理办公室评审及签批的建安工程费乘以相应投标报价取费系数（最终以投标人报价为准）计算本工程建筑安装工程费。以本工程建安工程费和本工程设计费之和作为本工程合同价款，最终以审计机构审计结果为准。

本工程采用固定单价合同（除暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价以及方案变更根据实际发生对合同价款予以调整外，其他情况合同价款不作任何调整）。

3.2.2合同价款的调整

1、本工程不考虑材料价差调整。

2、暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价和方案变更等需满足国家省、市法律法规及规范性文件的要求。

3、暂列金额：按照国家相关规范，根据经甲方认可的工程变更、甲方确认的现场签证等费用从此项扣支，最终以造价监管单位认定为准。

4、专业工程暂估价：按照国家相关规范，根据甲方确认的工程量，按照工程实际情况使用，最终以造价监管单位认定为准。

5、材料暂估价：按照国家相关规范，材料暂估价根据工程材料采购的实际情况，按照国家相关法律法规、规范文件的要求，经造价监管单位、甲方确认材料采购单价后取代材料暂估价，调整合同价款。

6、经甲方批准的方案变更可调整合同价款，且方案变更需根据国家的相关程序和要求执行。

7、合同价款调整方式：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格；

②合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方依据变更工程资料、招投标文件规定的计量规则、计价办法以及投标报价的计价水平等提出变更工程价款，经造价监管单位、甲方共同确认。

8、合同价款的调整，最终以造价监管单位审定为准。

第四条 设备、材料供应

4.1本工程所有材料设备应按照设计要求和有关标准采购，并应提供产品合格证明，检测报告、主要材料和设备进场前需甲方确认。特殊材料的品牌、规格和质量必须经相关方同意后方可采购。

4.2本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计及招投标文件相应条款的要求按程序组织采购、运输、付款、保管、使用，费用由乙方承担。

4.3本工程所需辅材由乙方按照招投标文件等要求组织。

4.4所有产品的质量或等级标准应附有合格证书、说明书、出厂试验报告等文件，并达到国家电网的标准要求。

4.5本工程所需主材和设备如因供应部门提供的材料品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲方的同意，并办理完有关手续后使用。

4.6乙方采购的主材、设备、辅材等材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

4.7无论甲方是否到场验收，验收后发现主材、设备、辅材等材料不符合设计和规范要求，仍由乙方修复或拆除，重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期不予顺延。

4.8乙方在电力工程服务竣工后，拆除设备及材料由甲乙双方共同回收后与资产管理单位办理移交手续。

第五条 工程质量及验收

5.1设计质量标准：符合国家有关设计管理规定且满足国网黄冈供电公司高新区供电中心有关要求；施工质量标准：达到施工验收合格标准且满足国网黄冈供电公司高新区供电中心验收标准，满足接驳要求，并保证系统投入正常使用。

5.2乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。

5.3本工程工序验收、中间验收和竣工验收等均按照国家现行施工及验收技术规范和设计要求执行。

5.4乙方在施工过程，甲方需对隐蔽工程和施工工艺进行过程中检验，合格确认后，乙方方可进行下道工序施工，若发现问题，应及时解决，并做好详细记录。

5.5工程完工后，乙方应按国家规定以书面形式提前通知甲方，甲方按验收程序组织相关单位验收、移交。

5.5.1工程具备竣工验收条件，乙方按工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工验收资料（包括竣工图纸、竣工报告等）叁套。

5.5.2甲方收到乙方送交的完整竣工验收资料（包括竣工图纸、竣工报告等）后28天内不组织验收，或验收后28天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程完工后未经竣工验收，甲方提前使用的，视为甲方认定为所涉工程为合格工程（非甲方原因导致无法验收或验收后14天内乙方不按照甲方修改意见整改的除外）。

5.5.3工程竣工验收通过，乙方送交完整竣工验收资料（包括竣工图纸、竣工报告等）的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

5.6工程质量保修

5.6.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，质量保修期按3年执行。在保修期内，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或因情况紧急需要抢修的，甲方可自行或指派第三方保修，保修费用从质量保证金内扣除，质量保证金不足以支付保修费用的，不足部分由乙方负责承担。

5.6.2甲方在质量保修期满后14天内，将剩余保修金不计息返还乙方（如有）。

5.6.3合同履行过程中，如国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等发生调整的，乙方应当无条件按照最新规范执行，不得因此以任何形式或任何理由向甲方提出属于乙方应承担的任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。

第六条 双方职责

6.1甲方职责

6.1.1及时支付工程款。

6.1.2对工程安全、质量、进度、环保等进行监管，并组织工程竣工验收。

6.2乙方职责

6.2.1开工前，向甲方提供项目负责人及联系方式。若甲方要求，应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及相关协调工作。

6.2.2在合同签订后，按照甲方签发的开工令组织进场施工，并提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

6.2.3严格按照国家相关质量验收规范、操作规程和设计要求等组织施工，并接受相关部门的监督检查。

6.2.4工程方案发生变更时，应及时向甲方人员反映，并以书面形式上报甲方，经批准后，方可实施。

6.2.5未经甲方书面同意，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

6.2.6严格执行合同，确保施工不中断、不中止，按合同约定的工期完工。

6.2.7严格按照国家相关安全规范组织施工，杜绝各类安全事故的发生，否则承担全部责任及费用。

6.2.8不得将该项目转包及违法分包。

6.2.9保护施工范围内的各类管线、杆线、构筑物等的正常使用，因乙方破坏产生的相关费用由乙方承担，甲方不额外承担此费用。

6.2.10按国家相关规定，及时向甲方提供竣工验收资料。

6.2.11乙方进场施工前，应向甲方提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，以便甲方合理安排施工现场，乙方必须遵守甲方对现场场容场貌的统一规划及管理。

6.2.12乙方应接受甲方的安全文明施工监控、参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实整改事宜。

6.2.13乙方负责清运自己的垃圾，做到工完场清。

6.2.14工程竣工验收后乙方负责将本工程整体移交至国网黄冈供电公司高新区供电中心管理。

第七条 工程款的拨付与结算

7.1工程款支付方式：

7.1.1本项目无预付款；

7.1.2完成全部施工任务，经相关部门验收合格，并移交至国网黄冈供电公司高新区供电中心，交接手续作为支付的前置条件，甲方向乙方支付至造价监管单位审核金额的80%；

7.1.3按程序经审计单位审核，并办理结算手续后，累计支付至审核金额的97%；剩余3%作为本项目的质量保证金；质保期满后30个工作日内，甲方无息结清余款；

7.1.4每一次支付，乙方需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，乙方需开具全额发票，税费由乙方承担。

7.2工程结算

7.2.1本工程竣工结算由乙方依据竣工图，根据招标文件及投标文件中约定的计价方式及本合同其他相关条款的约定进行计算，报甲方及造价监管单位审核，根据相关文件，经甲方、乙方和造价监管单位三方确认后的审核金额作为合同第7.1.2条支付的依据，同时甲方将审核结果向黄冈市审计局报备，黄冈市审计局随时抽查。

7.2.2工程竣工验收合格后28个日历天内，乙方向甲方递送完整的、合格的竣工结算资料，甲方在收到乙方递送完整的、合格的竣工结算资料后28天内给予修改意见送造价监管单位进行审核。

第八条 风险责任

因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。乙方的施工机械设备及停工等损失由乙方承担。但因乙方保管不善造成的材料及设备的损失，乙方仍应承担赔偿责任，乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外。因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行义务。

第九条 违约责任

9.1甲方责任：甲方不按合同规定拨付工程款（因甲方审核工程款、与乙方核对工程款、甲方内部的工程款支付审批程序、银行内部的工程款支付审批程序引起的拨付工程款延迟除外），每逾期一日，按应付而未付款的1‰向乙方支付违约金。

9.2乙方责任：乙方施工的工程质量不符合国家和地方颁布的工程质量验收规范要求时，应负责返工整改，返工整改的费用由乙方承担并承担违约金5万元。

9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

9.4工程完工经甲方组织相关方验收，若达不到合格标准，造成甲方损失的乙方应按合同的规定承担赔偿责任。

9.5因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金5000元。

9.6乙方派驻的项目经理等施工项目部主要管理人员必须保证在施工现场，若发现不在现场组织施工，每次罚款5000元。

9.7乙方必须按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。

第十条 设计

10.1设计质量

（1）设计成果应符合国家、省、市有关工程建设的法规和政策、现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）以及本合同约定的要求

（2）各阶段、各专项设计图纸需满足省、市政府各相关主管部门对报建图纸的各项深度要求，如有不符，乙方应无偿、负责地在规定时间内进行修改直至有关审批部门批准为止。

（3）设计成果必须切合实际，达到技术先进，安全可靠，经济合理，方便施工。成果文件必须完整，准确，详尽，标准统一，规格一致，其深度应满足各个设计阶段的不同要求。

（4）某些设计如因目前国内无规范或标准可循，或规范与标准不尽完善，甲方将视情况组织有关方面对乙方提供的设计成果进行专业性论证，乙方应积极协助甲方使设计成果能顺利通过有关主管部门的论证和审批。

（5）甲方对乙方设计成果予以确认、采用的行为，并不免除乙方需对设计成果不符合国家、省、市有关工程建设的法规和政策、现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）以及本合同约定应承担的全部责任。

10.2设计深度

（1）设计深度除满足现行《建筑工程设计文件编制深度》等相关规范、标准的要求外，还应满足相关职能部门和甲方的要求。

（2）设计文件编制深度、图例表达符合国家相关规范要求，正确表达设计意图，设计文件齐全，图面完整，质量好。

（3）所有过程文件和设计成果文件的文字标识均为中文（简体）。

（4）各阶段、各专项设计图纸需满足省、市政府各相关主管部门对报建图纸的各项深度要求。

10.3施工配合服务

（1）乙方设计负责人应配合甲方对本设计项目进行相关的技术交底，参加图纸会审、现场施工服务，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

（2）施工期间，乙方需派驻施工现场设计代表1人，负责处理、传达施工过程中设计图纸错、遗、漏等相关问题，保障问题处理的及时性。

（3）施工期间，乙方的各专业设计负责人应定期到施工现场解决施工中发现的与设计或图纸有关问题，随时接受甲方项目管理人员、工程监理人员等在设计上的咨询，确保施工效果符合投标方案和设计意图。如现场出现紧急问题，乙方设计负责人应当在甲方要求下立即到现场配合，并对现场提出的问题在两天内答复。

（4）本工程材料、产品、设备的选型、加工定货如需乙方配合，乙方应积极予以配合、支持。

（5）根据甲方要求，及时提供施工图纸和所涉及图集的电子版。

（6）甲方要求乙方提交电子版设计文件的具体形式为：cad、pdf、dwf格式电子版图纸。

（7）图纸的份数和提交时间：按甲方要求提供，满足工程建设需要。

10.4知识产权与保密

（1）乙方向甲方提供的阶段性成果和最终成果使用权及著作权归甲方所有，乙方不得将本工程之设计成果用于第三方的项目中。在本工程未完全投入使用前，如乙方需要使用本工程之设计成果进行对外宣传、交流或资质申报等用途，应先征得甲方书面同意方可使用。

（2）乙方应确保其为甲方制作的设计成果符合《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国著作权法》及相关知识产权法律、法规及政策规定，不存在侵权行为，乙方应当对公司或其雇员侵犯他人的知识产权或其他权利的行为负全部责任，对此给甲方或第三方造成的损失或引起的一切纠纷，由乙方承担法律责任及经济赔偿责任。

（3）本合同履行过程中，如无特别说明，甲方向乙方提供的所有资料，均视为甲方商业秘密；乙方应对甲方交付的所有资料以及在本合同履行过程中知晓的所有甲方及甲方项目的相关信息进行保密，不得向第三人泄露、转让相关信息。

（4）本合同终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲方所有商业秘密资料、信息，不能返还的商业秘密资料、信息由甲方或在甲方的监督下予以销毁。

（5）如乙方违反保密约定，并给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方双倍赔偿损失。

10.5违约责任

（1）因乙方原因设计文件出现的遗漏或错误，乙方应负责免费修改及补充，并在甲方指定的时间内交付。因乙方的设计质量瑕疵导致设计需返工的，乙方应无条件按甲方要求继续完善设计任务，直至甲方书面确认合格并通过相关政府主管部门的审批，如造成甲方损失的，乙方须予以赔偿。因设计错误、缺陷造成工程质量事故的，由乙方承担全部赔偿责任。

（2）对于设计遗漏或图纸错误，应杜绝重复出现，甲方对于重复出现的同类错误，从第二次起，甲方有权视情形要求乙方承担每次¥50000-¥100000元的违约金；因此给甲方造成经济损失的，乙方还应一并赔偿全部损失。

（3）因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量等不符合国家、省市、行业设计标准、技术规范、规程等规定，或不满足甲方提供的设计任务书、专业设计指引等甲方要求，造成甲方要求乙方返工的，甲方不再另行支付设计费用且设计周期不予顺延。

（4）本工程实施期间，乙方应指定本工程设计负责人或专业负责人，在施工前进行技术交底并参加设计图纸会审和隐蔽工程验收及工程竣工验收。对甲方提出的一般问题乙方须在两日内解决，重大问题须在七日内解决（特别重大的问题除外），需要乙方到现场解决问题时，乙方须在两日内到达现场，每逾期一天解决或到达现场，应向甲方支付违约金每天30000元。

（5）施工期间，乙方未派驻驻场设计代表，应向甲方支付违约金每天5000元。

第十一条 其他

11.1甲方派驻 :   （联系电话：   ）为代表，履行建设方相应的职责，对本工程实施管理。

11.2工程造价监管单位确定后，相关派驻项目负责人信息由甲方另行通知，造价监管单位严格按照工程造价监管委托合同履行造价监管职责。

11.3乙方派驻项目经理     （联系电话：     ）为代表，履行施工方相应职责，在本工程施工现场组织施工。‬‬

11.4承诺不拖欠农民工工资，并执行国家、湖北省、黄冈市有关农民工的相关文件，同时完全响应招标人发布的有关农民工的管理办法。

11.5我公司投标文件中配备的建造师(或项目经理)、技术负责人及五大员，在该项目开工时全部到场进行施工管理并在建设单位登记备案；否则可由建设单位报请监管部门按相关程序责令我公司无条件退场，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

11.6我公司将按所作出的承诺履行职责，如出现投标文件中配备管理人员不到场、转包分包工程、拖欠民工工资等现象，可由建设单位报请监管部门按相关程序在全国范围内公示我公司的不良行为，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

11.7我公司将无条件接受招标文件的全部条款、在签订合同时不再向招标人提出附加条件，否则招标人有权取消我公司中标资格，并按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。同时愿接受有关行政监督部门的的处罚。

11.8我公司承诺所设计的施工图纸有效并对其内容负责，且能满足国家有关设计管理规定、现场施工要求和国网黄冈供电公司高新区供电中心有关要求。

11.9我公司承诺保证施工图纸经过国网黄冈供电公司高新区供电中心的书面确认，且认可黄冈市投资评审管理办公室评审及签批的建安工程费。

11.10我公司承诺如出现未按图施工、未得到甲方和国网黄冈供电公司高新区供电中心许可的情况，相应工作内容不予结算计量。

11.11我公司承诺负责与国网黄冈供电公司高新区供电中心以及相关职能部门对接，完成一切满足施工条件的准备工作，以及施工和竣工验收期间的一切协调及服务工作，所产生的一切费用已在投标报价中综合考虑，甲方不再以任何形式单独确认和支付。

11.12本项目所涉及的设计费（包括但不限于与职能部门的沟通协调、方案评审、施工图编制和审核、施工图预算编制、印刷、税金等满足施工的一切设计工作）由乙方在投标报价中综合考虑，甲方不再以任何形式对设计费单独进行确认和支付。

11.13乙方进场施工前，应向黄冈产业园管理委员会及相关主管部门单位提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，乙方必须遵守黄冈产业园管理委员会及相关主管部门单位对现场场容场貌的统一规划及管理。

11.14乙方应接受黄冈产业园管理委员会及相关主管部门单位的安全文明施工监控、安全、消防检查工作，并落实整改事宜

11.15因设计或施工质量原因造成的设计变更和现场签证，甲方不予承担，相应的费用由乙方承担。

11.16在本工程实施的过程中，严格执行黄冈市有关农民工工资的规定，乙方不得拖欠农民工工资，如发生上访事件及造成不良社会影响的，违约金为每次10000元。若因此给甲方造成名誉及有关经济损失，乙方承担一切后果和经济损失。乙方需按规定在项目所在地为本项目设立农民工工资专用账户（具体要求见附件8《关于在全市建设领域全面实行农民工实名制和工资专用账户管理制度的通知》黄人社（2017）62号，如黄冈市颁布了最新文件，以最新文件为准），资金仅限于本项目使用，不得挪用。乙方设立账户的授权及专款专用承诺等相关资料原件需在发包人备案。乙方同意甲方按《关于在全市建设领域全面实行农民工实名制和工资专用账户管理制度的通知》黄人社（2017）62号及最新文件要求向农民工工资专用账户拨付相应比例的工程款，同时甲方或其它职能部门有权监督资金去向及用途。农民工工资专用账户的使用按黄人社（2017）62号及最新文件要求执行。

11.17乙方承诺严格按照甲方制定的相关管理办法执行，具体内容以甲方签发的最新管理办法为准

11.18合同签订后具有法律效力，在履行过程中如发生争议，双方应本着友善态度共同协商解决并签订补充协议，协商不成可向工程所在地的人民法院起诉。

11.19本合同一式捌份，双方签字或盖章之日起生效，甲、乙双方各执肆份。

11.20合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

附件一：工程质量保修书

附件二：安全施工责任书

附件三：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

附件四：投标函及投标函附录

附件五：项目管理机构组成表

附件六：承诺书

附件七：黄冈融创建设投资有限公司保障农民工工资支付管理办法（试行）

以下无正文，为签署页。

| 发包方签字（甲方）： 法人代表： 或授权代表： 纳税人识别号： 开户银行： 帐号： 单位地址： 联系电话： 日期： 年 月 日 | 承包方签字（乙方）： 法人代表： 或授权代表： 纳税人识别号： 开户银行： 帐号： 单位地址： 联系电话： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）　黄冈融创建设投资有限公司

承包人：（全称）

为保证江影路电力杆线迁改工程设计施工一体化 (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例))和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）承包合同内所有工作内容。

（2）

（3）

2质量保修期

2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 5 年。

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为： 2 年。

（4）供热、供冷系统工程为： 2 个采暖期、供冷期。

（5）装饰装修工程为  2  年。

（6）其他项目 按相关规定执行 年。

3质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

6其它

6.1双方约定的其它工程质量保修事项：   无

6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：                                 承  包  人 ：

法定代表人或委托代理人(签章)：               法定代表人或委托代理人(签章)：

附件二

安全施工责任书

发包人（全称）：　   黄冈融创建设投资有限公司

承包人（全称）：

为进一步促进江影路电力杆线迁改工程设计施工一体化（工程名称）的安全施工管理工作，切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障在施工生产过程中人员生命和财产安全，根据国家安全生产的法规、条例和有关规定，双方经协商一致，签订本安全施工责任书。

一、安全生产事故控制目标

1、建设工程不发生火灾、爆炸、环境污染、机械设备损失或工程质量缺陷等造成的安全生产事故；

2、施工场内及邻近地区的发包人承包人自有人员、第三人不发生中毒、伤亡事故。

二、 发包人责任

1、掌握安全管理信息，及时了解上级有关部门的管理动态，预先通知工地，做好学习、贯彻、迎检工作。

2、定期组织承包人和有关方面人员召开安全生产会议，分析安全隐患，研究并制定安全措施，检查执行情况。

3、检查督促承包人执行有关安全生产工作规定，对其不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、如施工中发生事故，发包人有权督促承包人立即通知当地安全管理部门并派人保护现场；有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

5、不得向承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。

三、承包人责任

1、遵守《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第３９３号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及其他有关管理规定，在承包人资质等级许可范围内，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人责任造成安全生产事故的，其损失由承包人承担。

2、制订项目部安全管理目标及安全施工组织专项方案，建立各级安全生产责任制，确保安全设施的资金投入，并配备相应的专职安全人员，项目负责人为项目安全生产第一责任人。

3、随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，以及甲方现场代表及其他管理机构人员的安全管理。

4、按国家有关规定，为工人配备合格的劳动防护用品、安全用具；用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

5、按规定购买特种作业人员人身意外伤害保险及其它现场施工人员、机械、材料等相关保险并支付保险费。特种作业人员须持证上岗，杜绝无证操作；

6、按规定对达到一定规模的危险性较大的专项施工方案，须由专人设计并经承包人技术负责人、总监理工程师批准后实施。

7、按规定在施工区域、出入口及场地周边等危险隐患部位设置明显的、符合标准的安全警示标志；并根据不同施工阶段和周围环境及季节变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护和警示。

8、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施，费用自理；采取必要的环境保护、消防安全、用电安全措施，费用自理。

9、组织学习安全检查标准及法规，开展安全施工技术培训；开展经常性的安全检查，做好安全日志，对查出的隐患及时整改。

四、安全生产事故处理

1、发生安全生产事故，承包人应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应向特种设备安全监督管理部门报告。

2、发生安全生产事故后，承包人应采取措施防止事故扩大，保护现场。对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。

3、承包人对事故隐瞒不报或处理不及时、不周全等造成的一切损失均由承包人承担；造成恶劣影响的，发包人视具体情况对承包人按3000~50000元予以罚款。

五、其他

1、本责任书有效期为本责任书签字盖章之日起至工程竣工验收通过止。

2、本安全施工责任书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发包人：（盖章）                 承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人(签章)：         法定代表人或委托代理人(签章)：

时间：2021年  月   日

附件三

湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

甲方(发包人):     黄冈融创建设投资有限公司

乙方(承包人):

工程项目名称:     江影路电力杆线迁改工程设计施工一体化

工程项目地址:     黄冈市黄州区黄冈产业园内

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任

(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

(二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

(六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方责任

(一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。    、

(二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条乙方责任

(一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条违约责任

(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条协议份数

本协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

甲      方：                              乙      方：

法定代表人或委托代理人（签章）：          法定代表人或委托代理人（签章）：

时间：2021年  月  日

附件四：                   投标函及投标函附录

附件五：                       项目管理机构

说明：项目经理不得随意变更（甲方要求更换或项目经理离职或因身体原因等除外），乙方更换项目经理需提前15天与甲方沟通，得到甲方批复后方可变更，未经甲方认可的项目经理变更按合同价款10%予以处罚。其他人员的变更流程，按甲方的要求及相关规定执行。

附件六：                           承诺书

附件七：

黄冈融创建设投资有限公司

保障农民工工资支付管理办法（试行）

为规范农民工工资支付行为，保障农民工工资按时足额发放，维护农民工合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》和国务院《保障农民工工资支付条例》及有关法律规定，制定本办法。

- 第一章  总 则

第一条  保障农民工工资支付，适用本办法。

本办法所称农民工，是指以黄冈融创建设投资有限公司（简称融创公司，含下属全资或控股公司）作为项目建设单位，为组织实施工程项目建设提供劳务的人员。

本办法所称工资，是指农民工为用人单位提供劳动后应当获得的合法劳动报酬。

第二条  农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。

农民工应当遵守劳动纪律和职业道德，执行劳动安全卫生规程，完成劳动任务。

第三条  融创公司对各项目参建单位保障农民工工资支付工作负责，施工总承包单位对分包单位负责，并分层级建立保障农民工工资支付工作目标责任制，纳入融创公司对施工总承包单位的考核和监督内容。

- 施工总承包单位与分包单位实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式。

- 被拖欠工资的农民工有权依法投诉，或者申请劳动争议调解仲裁和提起诉讼。

- 第二章 组织架构与职责

- 公司成立保障农民工工资支付工作领导小组，领导小组办公室设在工程管理部，负责处理各类事务。

- 职责分工：

领导小组：负责贯彻落实各级政府关于根治拖欠农民工工资支付的重大决策部署；统筹协调各项目根治拖欠农民工工资支付；研究审议根治拖欠农民工工资支付重大措施；实施保障农民工工资支付考核工作。

工程管理部：贯彻落实公司关于保障农民工工资支付的决策部署；引导各用人单位增强依法用工、按时足额支付工资的法律意识，引导农民工依法维权；发起各项目工程款的支付流程；对各项目农民工工资支付情况开展监督检查，协调、受理、查处、移交有关拖欠农民工工资案件。

合同预算部：拟定合同中关于保障农民工工资支付相关条款；督促造价监管单位及时出具进度款审核报告，为工程款支付提供支撑；备案各类分包合同。

财务管理部：负责按照合同约定和公司资金安排项目建设资金支付。

法务风控部：负责审查合同中保障农民工工资支付相关条款；处理公司涉及农民工工资支付的案件。

综合管理部：负责农民工工资支付相关舆情处理。

第三章  工资支付形式与周期

第八条  农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

第九条  项目参建单位应按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。

工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式、工作时间，应发工资项目及数额、代扣、代缴、扣除项目数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

项目参建单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

施工单位每次请款时，须提供上一期农民工工资支付相关凭证。

第四章 工资清偿

第十条  项目参建单位拖欠农民工工资的，应当在规定时间内依法清偿。

第十一条  分包单位或违法分包单位拖欠农民工工资的，除追究施工总承包单位责任外，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

第五章  特别规定

第十二条  融创公司与施工总承包单位合同中应当约定工程款计量周期、工程进度款结算办法以及人工费拨付周期，并按照合同约定支付工程款，保障农民工工资按时足额支付。施工总承包单位与分包单位合同中应当约定工程款计量周期、工程进度款结算办法，并报融创公司备案。

第十三条  施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。专用账户有关资料应妥善保存备查。

第十四条  施工总承包单位或者分包单位应当依法与农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

第十五条  任何项目参建单位不得因工程数量、质量、造价等产生争议时，不按照规定拨付工程款中的人工费及支付农民工工资。

第六章  保障措施

第十六条  施工总承包单位应在中国建设银行黄州支行开设农民工工资应急账户（监管易产品），融创公司作为监管方，在支付项目工程进度款时，按比例或金额拨付至该账户，专项用于该项目拖欠农民工工资应急兑付。

第十七条  农民工工资应急账户管理。融创公司将项目每期进度款的5%并实行上限控制，直接拨付至施工总承包单位设立的农民工应急账户，具体如下：建安费在500万元以内的项目，50万元作为上限；建安费在500~1000万元以内的项目，100万元作为上限；建安费在1000~5000万元以内的项目，300万元作为上限，建安费在5000~10000万元以内的项目，500万元作为上限，建安费在10000万元以上的项目，1000万元作为上限。

应急账户金额达到上限时，融创公司停止资金注入。若经核查发生拖欠农民工工资的，则上限增加一倍，融创公司继续注入资金到上限。

应急账户资金未经融创公司同意，任何单位和个人都不得动用。项目竣工验收后6个月内，未出现拖欠农民工工资的，经融创公司同意，施工总承包单位方可提取应急账户资金。

第七章  监督检查

第十八条  融创公司工程管理部按照职责，对用项目参建单位与农民工订立劳动合同、工资支付以及实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况监督检查、预防和减少拖欠农民工工资行为的发生。

第十九条  融创公司工程管理部在查处拖欠农民工工资案件时，发生项目参建单位拒不配合调查、清偿责任主体及相关当事人无法联系等情形的，可以移交公安机关和其他有关部门协助处理。

第二十条  项目参建单位拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，融创公司工程管理部将按照合同约定予以处罚，同时计入失信记录，发生三起及以上的，该单位列为失信联合惩戒对象名单，在公司后期招投标时予以限制。

第二十一条  项目参建单位有严重拖欠农民工工资违法行为且拒不改正的，融创公司工程管理部将配合人力资源和社会保障局向社会公布。

第八章  附则

第二十二条  项目参建单位一时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，融创公司可以动用应急账户资金，先行支付。

第二十三条  项目参建单位编造事实胁迫建设单位或者以拖欠农民工工资为名，合同外申请工程款的，融创公司工程管理部将依照合同约定予以处罚。

第二十四条  本办法由工程管理部负责解释。自颁布之日起执行。

【注：当招标人发布最新保障农民工工资管理办法后以最新管理办法为准。】

第五章  技术标准和要求

以施工图设计阶段国网黄冈供电公司高新区供电中心确认的技术标准和要求为准。

第六章  投标文件格式

（项目名称）      标段招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月      日

目录：

投标人根据后续内容自行编制目录。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

根据已收到的                          （项目名称）（以下简称“本项目”）的招标文件，遵照国家、省、市的规定，在考察现场并充分研究                    招标文件的全部内容后，我方兹以：

设计费为包干价人民币（大写）        （小写金额      元），该价包含为完成本工程设计及全过程服务工作所发生的人工费、设计费（涵盖的工作内容在建设期内出现设计变更等增加的设计工作）、材料费、机械费、设备和人员多次进出场、差旅费、住宿费、印刷费、快递费、刻录光盘、U盘、管理费、利润、税金、软件使用费及编制费等全部费用，包括但不限于与职能部门的沟通协调、方案评审、施工图编制和审核、施工图预算编制、印刷、税金等满足施工的一切设计工作，甲方不再以任何形式对设计费单独进行确认和支付。在合同履行过程中除子项目取消设计费相应扣减外不做任何调整。

根据黄冈市相关职能部门和甲方认可的实施方案，经乙方设计及甲方、国网黄冈供电公司高新区供电中心确认的施工图纸，按照工程量清单计价的方式，采用“鄂建办[2018]27 号发布的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省机电工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北施工机具使用使用费定额》（若以上定额缺项，可执行有关行业最新定额）及黄冈市建设工程造价管理站发布的相关计价文件计算建筑安装工程费，且经黄冈市投资评审管理办公室评审及签批后，再乘以      %计算本合同建筑安装工程费。

经黄冈市投资评审管理办公室评审及签批并下浮的建安工程费和设计费投标报价之和作为本工程合同价款，最终以审计机构审计结果为准。

工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；质保期      年。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，       天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到        标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）     标段

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 15 日历天 |  |
| 3 | 误期赔偿费金额： | （5000）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额： | 合同价格（10）% |  |
| 5 | 工程质量未达到合格标准的赔偿费： | （50000）元 |  |
| 6 | 保修金限额： | 合同价格的（3）% |  |
| 7 | 保修期： | 免费保修 3 年 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

三、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成            （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）           标段/包（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．             （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

年        月        日

备注：1.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

- 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书。

3.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。

四、授权委托书

本人       （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

五、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

拟投入的项目管理机构人员必须在投标人处注册执业或岗位登记并交纳社会保险，否则投标将被否决。

（二）简历表

附1:项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、社会保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                         （项目名称）      标段（以下简称“本项目”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标单位公章。

（二）投标人（项目经理）

完成的工程业绩认定表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 建筑面积及结构层次 |  |
| 开工、竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量等级 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |

投标人盖章：

年       月       日

（三）企业其他情况

承   诺  书

我公司郑重承诺：

一、没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；近3年（2018年11月至投标截止日）没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

二、我公司对本次投标申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责,如有虚假,将视同放弃投标资格。

三、不拖欠农民工工资。并执行国家、湖北省、黄冈市有关农民工的相关文件，同时完全响应招标人发布的有关农民工的管理办法。

四、如该项目中标, 我公司投标文件中配备的建造师(或项目经理)、设计负责人、技术负责人及五大员，在该项目开工时全部到场进行施工管理并在建设单位登记备案；否则可由建设单位责令我公司无条件退场，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

五、如该项目中标, 我公司将按所作出的承诺履行职责，如出现投标文件中配备管理人员不到场、转包分包工程、拖欠民工工资等现象，可由建设单位报请监管部门按相关程序在全国范围内公示我公司的不良行为，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

六、如该项目中标，我公司将无条件接受招标文件的全部条款、在签订合同时不再向招标人提出附加条件，否则招标人有权取消我公司中标资格，并按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。同时愿接受有关行政监督部门的的处罚。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

七、技术部分

投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字形式，编制本项目的技术部分响应文件，投标文件技术部分内容包括但不限于以下内容：

具体格式由投标人按照招标文件相关要求自拟。

- 其他资料及承诺

我公司郑重承诺：

1、我公司承诺所设计的施工图纸有效并对其内容负责，且能满足国家有关设计管理规定、现场施工要求和国网黄冈供电公司高新区供电中心有关要求。

2、我公司承诺保证施工图纸经过国网黄冈供电公司高新区供电中心的书面确认，且投标人认可黄冈市投资评审管理办公室评审及签批的建安工程费。

3、我公司承诺如出现未按图施工、未得到招标人和国网黄冈供电公司高新区供电中心许可的情况，相应工作内容不予结算计量。

4、我公司承诺负责与国网黄冈供电公司高新区供电中心以及相关职能部门对接，完成一切满足施工条件的准备工作，以及施工和竣工验收期间的一切协调及服务工作，所产生的一切费用已在投标报价中综合考虑，招标人不再以任何形式单独确认和支付。

5、我公司承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为招标人与我我公司进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、合同价款、中标人全称、依据招投标文件需补充完善的内容以及招标人认为需要调整的内容，其它条款在合同洽谈阶段不再调整，我公司已充分理解并同意。

6、投标有效期为120天。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日